系統上線前改善提案

eDoc 電子公文用印系統

UI／UX 改善方案

桌機版與手機版逐頁檢視｜Before / After｜v0.1

| 文件名稱 | eDoc 電子公文用印系統 UI／UX 改善方案 | 文件編號 | ［待公司核定］ |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | A｜治理／決策資料 | 版次 | v0.1 |
| 管理單位 | 總務／系統專案［待公司核定］ | 狀態 | 審查中 |
| 日期 | 2026 年 8 月 24 日 | 機密級別 | ［待公司核定］ |
| 正式位置 | ［待公司核定］ | 保存年限 | ［待公司核定］ |

本文件使用去識別化的本機測試資料製作畫面，不含正式公文內容或印章原圖。

# 壹、執行摘要

核心結論 系統最需要的不是增加更多功能，而是讓每個角色一進來只看到現在要做的事。第一輪已完成主選單縮減、首頁任務化、手機捲動修復、17 頁橫向跑版修復、44px 觸控區及中文化提示。

本次以一般使用者、簽核者、總務／行政與執行長四種視角，逐一檢視 17 個可進入頁面；其中 8 個核心頁面另附桌機與手機的 Before／After 實際畫面。

一般使用者：主選單集中在儀表板、撰寫公文、電子用印、簽核進度、通知與查詢。

簽核者：首頁直接顯示待簽案件；流程設定不再佔用日常入口。

總務／行政：保留公文收錄、印章檔案庫與全公司案件視角。

執行長：保留設定與印章權限，但維運、帳號與交換功能維持次要入口。

## 一、已落地的 P0 改善與上線驗收狀態

| 級別 | 檢查項目 | 狀態 | 驗收結果／下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 首頁先工作、非先看上線技術面板 | 已完成 | 日常首頁僅顯示今日待辦與角色工作台 |
| P0 | 手機內容可完整往下捲 | 已完成 | 17 個可進入頁面皆可垂直捲動 |
| P0 | 手機不得整頁橫向跑版 | 已完成 | 17 個頁面橫向溢出均為 0 |
| P0 | 手機主要操作區至少 44 px | 已完成 | 17 個頁面僅保留原生勾選框例外 |
| P0 | 合約用印與電子用印避免雙入口 | 已完成 | 主選單只保留電子用印；舊網址仍相容 |
| P0 | 一般介面用黑體；正式公文內容用標楷體 | 已完成 | 表單與導覽為 Noto Sans TC，公文預覽／輸出為標楷體鏈 |
| 驗收 | Portal→eDoc 實際使用者 5 秒內進入 | 待人工實測 | 需由真實公司帳號重新點入並記錄秒數 |
| 驗收 | 正式 Ready 檢查 | 待外部條件 | 防毒／維運 readiness 尚須正式環境確認 |
| 驗收 | 公司大小章正式圖檔與實際用印 | 依需求排除 | 本報告只確認介面與流程，不宣稱印章素材已完成 |

# 貳、設計原則與化繁為簡方法

### 1. 一頁一個主要任務

每一頁只保留一個最明顯的下一步；其他動作降為次要按鈕或放在詳細區。

### 2. 依角色縮減入口

日常入口維持 6–8 個；設定、報表、稽催與維運不與日常工作並列。

### 3. 先說人話再說系統話

使用「今日待辦、兩步完成、四步完成、固定簽核規則」取代不必要的英文與技術名稱。

### 4. 手機不能靠縮小桌機版

內容改為單欄；寬表格在自己的區塊捲動，整頁永遠不橫移。

### 5. 觸控優先

按鈕與主要操作區至少 44px，避免誤觸與需要精準點擊。

### 6. 字體用途清楚

介面、導覽與表單一律易讀黑體；只有正式公文預覽、列印與 PDF 文字層使用標楷體。

### 7. 保留相容、不保留重複

合約用印舊網址可繼續使用，但主選單只顯示電子用印一個入口。

### 8. 技術頁面不打擾日常

Go／No-Go、帳號、交換、背景任務與維運資訊留在授權頁面，不放在使用者首頁。

# 參、17 個頁面逐頁檢視

下表列出執行長可進入的完整頁面集合。所有頁面均以 390×844 手機視窗實測：整頁橫向溢出為 0、內容可垂直捲動；主要操作區皆達 44px，僅原生勾選框維持平台標準尺寸。

| 頁面 | 使用頻率 | 化繁為簡方向 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儀表板 | 日常 | 今日三件事優先；移除上線技術面板 | 已改善 |
| 撰寫公文 | 日常 | 保留兩步流程、儲存狀態與預覽 | 已改善 |
| 電子用印 | 日常 | 四步流程；整併合約用印 | 已改善 |
| 簽核進度 | 日常 | 用狀態籤快速篩選，手機單欄 | 已改善 |
| 公文收錄 | 總務 | 收錄／新增／派發分頁，手機單欄 | 已改善 |
| 公文查詢 | 日常 | 只保留關鍵字、類型、狀態 | 已改善 |
| 印章檔案庫 | 授權角色 | 權限提醒、單一 mm 尺寸、版本不可變 | 已改善 |
| 系統設定 | 執行長 | 不進一般主選單，手機正常捲動 | 已改善 |
| 通知中心 | 次要 | 寬內容限制在容器內 | 已改善 |
| 合約管理 | 次要 | 保留查詢；實際標記轉電子用印 | 已改善 |
| 合約用印舊網址 | 相容 | 不顯示於主選單，仍導向電子用印 | 已改善 |
| 流程控管 | 次要 | Finance 固定流程說明；手機寬表格局部捲動 | 已改善 |
| 稽催追蹤 | 次要 | 手機單欄，不再撐開頁面 | 已改善 |
| 報表統計 | 次要 | 圖表／表格自身捲動，不帶動整頁 | 已改善 |
| 交換介接 | 維運 | 維持 Mock／停用，不讓一般使用者誤觸正式交換 | 已確認 |
| 帳號權限 | 管理 | Finance 為唯一主檔；eDoc 顯示唯讀投影 | 已確認 |
| 維運中心 | 維運 | 不在日常主選單；長代碼可換行 | 已改善 |

# 肆、核心頁面 Before／After

以下畫面均由本機隔離測試環境與去識別化資料產生。Before 為本次介面調整前，After 為本次調整後。

## 一、儀表板

首頁從上線技術檢核改為今日三件事；技術檢核回到維運中心。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 二、撰寫公文

保留兩步式填寫與確認；中文提示與可見儲存狀態降低不確定感。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 三、電子用印

四步顯示進度；同一頁處理公文、合約與其他 PDF，避免雙入口。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 四、簽核進度

狀態籤、搜尋與案件清單先後清楚；手機維持單欄與可到達操作。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 五、公文收錄

收錄清單、新增收錄、內部派發分區；手機先看篩選與清單。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 六、公文查詢

只保留關鍵字、類型、狀態與查詢／重設，空結果清楚顯示。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 七、流程控管

不再是日常主選單；固定流程來源說明更明確，手機寬表格只在區塊內捲動。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

## 八、印章檔案庫

權限與版本規則置頂；尺寸使用單一 mm 欄位，未授權者只能查看。

桌機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

手機版

| Before｜改善前 | After｜改善後 |
| --- | --- |

# 伍、後續優化路線圖

## 一、P0｜上線前必驗

由至少一位一般員工、一位課長／主任、一位總務與一位執行長，從模組頁實際點入 eDoc，逐筆記錄 5 秒內進入結果。

以正式權限走一次：建立公文→送簽→逐關下載附件→總務用印→申請人下載。

以 A4 直式與橫式 PDF 各走一次電子用印；印章素材未上傳前，只驗證流程與預覽，不宣稱正式用印完成。

Ready 檢查需為綠燈；防毒或外部維運條件若未完成，應維持 No-Go。

## 二、P1｜上線後一週

簽核進度增加「目前在誰手上、已等多久、下一步」三個人話欄位。

通知中心預設只顯示與本人有關的未讀與逾期；通知規則移到設定頁。

印章檔案庫將上傳、版本與使用紀錄拆成三個分頁，避免同頁操作過密。

## 三、P2｜穩定後

加入角色化新手導覽與空狀態範例，但不做長篇教學彈窗。

以實際使用數據檢查任務完成時間、退回率、找不到功能比例與手機使用比例。

正式電子公文交換仍待主管機關提供 jAgent／API／SDK／封包規格後另案實作；本階段維持 Mock／停用。

## 六、驗收標準

可上線定義 四角色真實登入成功、核心流程完整走通、附件可被後續簽核人查看與下載、手機 17 頁無整頁橫向跑版、Ready 檢查通過；公司印章正式素材可依已核定排除項目另行完成。

# 陸、文件治理與修訂紀錄

| 版次 | 日期 | 異動摘要 | 起草 | 審查／核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-24 | 首次建立；納入桌機／手機逐頁檢視與 Before／After | 系統產製 | ［待公司核定］ |

## 一、來源與製作紀錄

公司 Word 範本：suiyue-word-template.docx；SHA-256：cfc0208ef4531b27af1f18dff86acf317d218627bb71c043aa520c3403e667f9。

畫面來源：本機隔離測試環境，桌機 1440×1000、手機 390×844；截圖內容為測試資料，不含 Seal Vault 原圖。

處理模式：regenerate-from-approved-data；來源範本唯讀，輸出另存新檔。

## 二、待公司核定欄位

文件編號、正式管理單位、機密級別、保存年限、正式位置、審查者與核准者。

正式上線日期與本文件由審查中轉為已核准的版次。